PLAN DE ITERACIÓN
CONSTRUCCION DE SOFTWARE I

Plantilla Corporativa Avanzada
Planificación, ejecución y seguimiento de iteraciones de laboratorio

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10-09-2026 | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) | Reconstruccion retroactiva del Plan de Iteracion a partir del historial de Git y la documentacion existente del proyecto (no redactado antes de ejecutar el sprint). |

## 1. Información General

Guía de llenado: Registrar los datos básicos de la iteración y los participantes.

| Laboratorio | Construccion de Software I - Plan de Iteracion (Plantilla Corporativa Avanzada) |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 1 - Fundacion del Proyecto y Despliegue Inicial |
| Fecha Inicio | 18-12-2025 |
| Fecha Fin | 18-12-2025 |
| Líder | Rol rotativo (Scrum Master rotativo entre ambos integrantes, segun documento_metodologia_scrum.md) |
| Equipo | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) |

NOTA METODOLOGICA: este documento reconstruye retroactivamente el Plan de Iteracion de este sprint a partir del historial real de commits de Git y de la documentacion existente del proyecto (documento_metodologia_scrum.md, entregable.md, sprint_6_report.md segun corresponda). No fue redactado antes de ejecutar el sprint -- se elabora ahora para cumplir el requisito de contar con un Plan de Iteracion formal por cada sprint entregado en el curso.

## 2. Objetivo de la Iteración

Guía de llenado: Describa el resultado concreto que se espera alcanzar.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Levantar el esqueleto del monorepo (backend Node.js/Express, frontend React) y dejar un pipeline de despliegue continuo funcionando en Render (backend) y Vercel (frontend), sin exponer credenciales reales en el repositorio publico.

## 3. Alcance

Guía de llenado: Defina lo incluido y excluido en esta iteración.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Incluido en este sprint:

Estructura inicial del monorepo (/backend, /frontend).

Correccion de rutas require del backend para funcionar localmente y en Render.

Remocion de credenciales reales detectadas en backend/.env.example.

Configuracion de compatibilidad de base de datos para despliegue en Render.

Archivo index.html faltante para el build de Vercel.

Excluido de este sprint:

Cualquier logica de negocio (movimientos, autenticacion) -- queda para Sprint 2.

Integracion de servicios externos (IA, email) -- sprints posteriores.

## 4. Entregables Esperados

Guía de llenado: Liste los productos verificables a generar.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Repositorio inicializado con estructura backend/frontend | Monorepo creado con control de versiones Git. | Completado |
| Backend desplegado en Render | API accesible publicamente tras corregir rutas y compatibilidad de BD. | Completado |
| Frontend desplegado en Vercel | SPA de React accesible tras agregar index.html faltante. | Completado |
| .env.example sin credenciales reales | Hallazgo de seguridad corregido el mismo dia de deteccion. | Completado |

## 5. Cronograma y Actividades

Guía de llenado: Detalle actividades, responsables y fechas.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Inicializar monorepo y estructura backend/frontend (commit 98ab5e9) | Equipo | 18-12-2025 | 18-12-2025 | Completado |
| A2 | Remover credenciales reales del .env.example (commit 5968e42) | Equipo | 18-12-2025 | 18-12-2025 | Completado |
| A3 | Corregir rutas de servicios y BD para Render (a56a919, ca3324d, 9198924) | Equipo | 18-12-2025 | 18-12-2025 | Completado |
| A4 | Agregar index.html faltante y forzar redeploy en Vercel (15a5a7d, 4f623b3) | Equipo | 18-12-2025 | 18-12-2025 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Guía de llenado: Identifique personal, infraestructura y software.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Cuentas gratuitas en Render y Vercel.

Git / GitHub para control de versiones.

Node.js, Express (backend) y React (frontend).

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Guía de llenado: Registre riesgos y acciones preventivas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Exposicion accidental de credenciales reales en un repositorio publico. | Alto | Se detecto y corrigio el mismo dia (commit "SECURITY: Remove real credentials"); se establecio revisar .env.example antes de cada commit. |
| Fallos de build en plataformas gratuitas por diferencias de entorno (paths, archivos faltantes). | Medio | Iteracion rapida de fixes (FORCE REDEPLOY, FORCE VERCEL) hasta estabilizar ambos despliegues. |

## 8. Criterios de Aceptación

Guía de llenado: Defina cómo se validará el éxito.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

El backend responde correctamente en su URL de Render.

El frontend carga sin errores de build en su URL de Vercel.

No quedan credenciales reales en el archivo .env.example tras la correccion.

## 9. Evidencias

Guía de llenado: Especifique pruebas, capturas y registros.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Logs de despliegue exitoso en Render y Vercel | Historial de Git (commits citados en Actividades) | Equipo |
| Commit de seguridad removiendo credenciales | git log (hash 5968e42) | Equipo |

## 10. Indicadores de Éxito

Guía de llenado: Métricas que permitan medir resultados.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Build exitoso en ambas plataformas | Si | Si (tras iteracion de fixes) | Cumplido |
| Credenciales reales expuestas en el repo | 0 | 0 (corregido el mismo dia) | Cumplido |

## 11. Seguimiento y Control

Guía de llenado: Reuniones, acuerdos y observaciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Sesion unica e intensiva de 12 commits en un solo dia. Sin ceremonias formales todavia -- el equipo se organizo de forma ad-hoc para dejar el esqueleto del sistema funcionando de punta a punta.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Guía de llenado: Consolidar mejoras para siguientes iteraciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

La revision de seguridad de credenciales debia ser un paso explicito desde el dia 0, no un hallazgo reactivo. Esta leccion se formalizo mas adelante como practica del equipo (ver incidentes similares evitados en sprints posteriores, documentados en documento_metodologia_scrum.md, seccion 11.1).