PLAN DE ITERACIÓN
CONSTRUCCION DE SOFTWARE I

Plantilla Corporativa Avanzada
Planificación, ejecución y seguimiento de iteraciones de laboratorio

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10-09-2026 | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) | Reconstruccion retroactiva del Plan de Iteracion a partir del historial de Git y la documentacion existente del proyecto (no redactado antes de ejecutar el sprint). |

## 1. Información General

Guía de llenado: Registrar los datos básicos de la iteración y los participantes.

| Laboratorio | Construccion de Software I - Plan de Iteracion (Plantilla Corporativa Avanzada) |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 2 - CRUD Core, Alertas y Arquitectura SDK |
| Fecha Inicio | 22-12-2025 |
| Fecha Fin | 06-01-2026 |
| Líder | Rol rotativo (Scrum Master rotativo entre ambos integrantes, segun documento_metodologia_scrum.md) |
| Equipo | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) |

NOTA METODOLOGICA: este documento reconstruye retroactivamente el Plan de Iteracion de este sprint a partir del historial real de commits de Git y de la documentacion existente del proyecto (documento_metodologia_scrum.md, entregable.md, sprint_6_report.md segun corresponda). No fue redactado antes de ejecutar el sprint -- se elabora ahora para cumplir el requisito de contar con un Plan de Iteracion formal por cada sprint entregado en el curso.

## 2. Objetivo de la Iteración

Guía de llenado: Describa el resultado concreto que se espera alcanzar.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Completar el CRUD funcional de movimientos con categorias personalizables, sumar Alertas Inteligentes y un Planificador de Compras inicial, un primer flujo de recuperacion de contrasena, y desacoplar el consumo de la API del frontend mediante un SDK propio (SDK Balance).

## 3. Alcance

Guía de llenado: Defina lo incluido y excluido en esta iteración.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Incluido en este sprint:

Simplificacion y personalizacion de categorias de movimientos.

Sistema de Alertas Inteligentes y Planificador de Compras (version inicial).

Graficos interactivos y selector de mes en el planificador.

Recuperacion de contrasena, primera version (previa a integracion real de correo).

SDK Balance: Fase 1 (base independiente) hasta migracion completa del frontend.

Correccion de hotfixes de runtime tras la migracion al SDK.

Excluido de este sprint:

Envio real de correos electronicos (llega con Brevo en Sprint 5).

Integracion de Inteligencia Artificial / OCR (Sprint 3).

## 4. Entregables Esperados

Guía de llenado: Liste los productos verificables a generar.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| CRUD de movimientos con categorias personalizables | Categorias simplificadas y personalizables por el usuario. | Completado |
| Alertas Inteligentes y Planificador de Compras v1 | Version inicial con graficos interactivos. | Completado |
| SDK Balance desacoplado | Paquete independiente que centraliza el consumo de la API (Fases 1-2). | Completado |
| Flujo inicial de recuperacion de contrasena | Primera version, sin envio real de correo todavia. | Completado |

## 5. Cronograma y Actividades

Guía de llenado: Detalle actividades, responsables y fechas.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Simplificar y personalizar categorias (cb72b17) | Equipo | 05-01-2026 | 05-01-2026 | Completado |
| A2 | Implementar Alertas Inteligentes y Planificador de Compras (35d7f78, 90f0b75) | Equipo | 05-01-2026 | 05-01-2026 | Completado |
| A3 | Implementar y mejorar recuperacion de contrasena v1 (e14b21d, 9a4d29e) | Equipo | 05-01-2026 | 05-01-2026 | Completado |
| A4 | Migrar a arquitectura SDK Balance: setup, Fase 1, migracion completa (696ba34, 58bec24, 4456e54) | Equipo | 06-01-2026 | 06-01-2026 | Completado |
| A5 | Corregir errores de build/runtime tras la migracion SDK (582a63e, 1986ceb, 18054f2, 4a852db) | Equipo | 06-01-2026 | 06-01-2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Guía de llenado: Identifique personal, infraestructura y software.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Mismo stack de Sprint 1 (Node.js/Express, React).

Jest para las primeras pruebas automatizadas del SDK.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Guía de llenado: Registre riesgos y acciones preventivas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Migrar a una arquitectura SDK a mitad de proyecto podia romper flujos ya funcionando. | Alto | Se detectaron y corrigieron 3 incidentes de build/runtime el mismo dia (hotfix + emergency fix) antes de dar la migracion por cerrada. |
| El Planificador de Compras v1 quedo embebido en el Dashboard en vez de ser independiente. | Medio | Aceptado conscientemente para priorizar velocidad de entrega; quedo como deuda documentada y se resolvio recien en Sprint 6. |

## 8. Criterios de Aceptación

Guía de llenado: Defina cómo se validará el éxito.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

El CRUD de movimientos funciona de punta a punta con categorias personalizables.

El frontend consume la API exclusivamente a traves del SDK, sin llamadas axios directas.

La suite de pruebas del SDK esta configurada en Jest y corre en verde.

## 9. Evidencias

Guía de llenado: Especifique pruebas, capturas y registros.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Commit "PROYECTO COMPLETADO: Migracion completa a SDK Balance" | git log (hash 4456e54) | Equipo |
| Configuracion de Jest para el SDK | sdk/ (configuracion de tests) | Equipo |

## 10. Indicadores de Éxito

Guía de llenado: Métricas que permitan medir resultados.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fases de migracion SDK completadas en el sprint | 1 (Fase 1) | Fase 1 + migracion completa del frontend | Cumplido y superado |
| Incidentes de runtime tras la migracion, sin resolver al cierre | 0 | 0 (resueltos el mismo dia) | Cumplido |

## 11. Seguimiento y Control

Guía de llenado: Reuniones, acuerdos y observaciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Bloque intensivo de 2 dias (14 commits), con 3 rondas de hotfix el mismo dia de la migracion -- patron de "fail fast" ya visible desde este sprint, consistente con la filosofia documentada en documento_metodologia_scrum.md, seccion 7.1.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Guía de llenado: Consolidar mejoras para siguientes iteraciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Una migracion arquitectonica grande (como pasar todo el frontend a un SDK) se absorbe mejor en un sprint con margen explicito para hotfixes inmediatos, no como tarea secundaria dentro de un sprint enfocado en features nuevas.