PLAN DE ITERACIÓN
CONSTRUCCION DE SOFTWARE I

Plantilla Corporativa Avanzada
Planificación, ejecución y seguimiento de iteraciones de laboratorio

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10-09-2026 | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) | Reconstruccion retroactiva del Plan de Iteracion a partir del historial de Git y la documentacion existente del proyecto (no redactado antes de ejecutar el sprint). |

## 1. Información General

Guía de llenado: Registrar los datos básicos de la iteración y los participantes.

| Laboratorio | Construccion de Software I - Plan de Iteracion (Plantilla Corporativa Avanzada) |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 3 - Integracion de Inteligencia Artificial (OCR + NLP) |
| Fecha Inicio | 28-03-2026 |
| Fecha Fin | 03-04-2026 |
| Líder | Rol rotativo (Scrum Master rotativo entre ambos integrantes, segun documento_metodologia_scrum.md) |
| Equipo | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) |

NOTA METODOLOGICA: este documento reconstruye retroactivamente el Plan de Iteracion de este sprint a partir del historial real de commits de Git y de la documentacion existente del proyecto (documento_metodologia_scrum.md, entregable.md, sprint_6_report.md segun corresponda). No fue redactado antes de ejecutar el sprint -- se elabora ahora para cumplir el requisito de contar con un Plan de Iteracion formal por cada sprint entregado en el curso.

## 2. Objetivo de la Iteración

Guía de llenado: Describa el resultado concreto que se espera alcanzar.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Integrar un microservicio de Machine Learning en Python capaz de leer comprobantes (OCR) y categorizar gastos automaticamente (NLP), funcionando de forma estable dentro de las limitaciones de memoria del hosting gratuito.

## 3. Alcance

Guía de llenado: Defina lo incluido y excluido en esta iteración.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Incluido en este sprint:

Microservicio Python de Machine Learning (OCR + NLP).

Modelo real Multinomial Naive Bayes con pipeline TF-IDF para categorizacion.

Optimizacion del Dockerfile para evitar Out of Memory en el free tier de Render.

Remocion de dependencias de video GLX obsoletas, migracion a OpenCV Headless.

Excluido de este sprint:

Reentrenamiento continuo del modelo (Human-in-the-Loop) -- Sprint 4.

Mejoras visuales de graficos -- Sprint 4.

## 4. Entregables Esperados

Guía de llenado: Liste los productos verificables a generar.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Microservicio de ML desplegado y estable | Servicio Python en produccion sin caidas por memoria. | Completado |
| Modelo Naive Bayes + TF-IDF en produccion | Categorizacion automatica de gastos por descripcion. | Completado |
| Dockerfile optimizado | Ajustado para operar dentro del limite de memoria del free tier de Render. | Completado |

## 5. Cronograma y Actividades

Guía de llenado: Detalle actividades, responsables y fechas.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Integrar microservicio de ML en Python, OCR + NLP (f4468e7, 9294493) | Equipo | 03-04-2026 | 03-04-2026 | Completado |
| A2 | Implementar modelo Naive Bayes + TF-IDF para categorizacion (ac88953) | Equipo | 03-04-2026 | 03-04-2026 | Completado |
| A3 | Optimizar Dockerfile para evitar OOM en Render Free Tier (90996c4) | Equipo | 03-04-2026 | 03-04-2026 | Completado |
| A4 | Remover dependencias GLX obsoletas, migrar a OpenCV Headless (bfb4df0) | Equipo | 03-04-2026 | 03-04-2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Guía de llenado: Identifique personal, infraestructura y software.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Python, scikit-learn (Naive Bayes, TF-IDF), OpenCV Headless.

Docker para empaquetar el microservicio.

Render Free Tier (limite de 512MB de RAM).

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Guía de llenado: Registre riesgos y acciones preventivas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El limite de memoria del free tier de Render puede tumbar el microservicio en produccion. | Alto | Se optimizo el Dockerfile y se removieron dependencias pesadas de video el mismo dia que se detecto el problema. |
| Un modelo de NLP probabilistico puede clasificar mal categorias nuevas o poco frecuentes. | Medio | Aceptado como riesgo conocido; su mitigacion (reentrenamiento continuo) se aborda explicitamente en Sprint 4. |

## 8. Criterios de Aceptación

Guía de llenado: Defina cómo se validará el éxito.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

El microservicio responde sin caerse por memoria en el entorno de Render.

El modelo categoriza correctamente los casos de prueba basicos definidos por el equipo.

## 9. Evidencias

Guía de llenado: Especifique pruebas, capturas y registros.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Logs de despliegue estable tras la optimizacion de Docker | Render (dashboard de despliegue) | Equipo |
| Commits de integracion del microservicio y del modelo | git log (hashes citados en Actividades) | Equipo |

## 10. Indicadores de Éxito

Guía de llenado: Métricas que permitan medir resultados.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Caidas del microservicio por Out of Memory tras la optimizacion | 0 | 0 | Cumplido |

## 11. Seguimiento y Control

Guía de llenado: Reuniones, acuerdos y observaciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Existe un vacio de aproximadamente 3 meses en el historial de commits entre el cierre de Sprint 2 (06-01-2026) y el inicio de este sprint (03-04-2026), no documentado explicitamente -- probablemente un receso academico. Una vez retomado, el trabajo se concentro en una sesion intensiva de un dia (13 commits).

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Guía de llenado: Consolidar mejoras para siguientes iteraciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Integrar un servicio de Machine Learning sobre un hosting gratuito exige pensar en el limite de memoria desde el diseno del Dockerfile, no como un ajuste posterior tras la primera caida en produccion.