PLAN DE ITERACIÓN
CONSTRUCCION DE SOFTWARE I

Plantilla Corporativa Avanzada
Planificación, ejecución y seguimiento de iteraciones de laboratorio

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10-09-2026 | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) | Reconstruccion retroactiva del Plan de Iteracion a partir del historial de Git y la documentacion existente del proyecto (no redactado antes de ejecutar el sprint). |

## 1. Información General

Guía de llenado: Registrar los datos básicos de la iteración y los participantes.

| Laboratorio | Construccion de Software I - Plan de Iteracion (Plantilla Corporativa Avanzada) |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 4 - Consolidacion de IA y Base para el Cliente Movil |
| Fecha Inicio | 03-04-2026 |
| Fecha Fin | 04-04-2026 |
| Líder | Rol rotativo (Scrum Master rotativo entre ambos integrantes, segun documento_metodologia_scrum.md) |
| Equipo | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) |

NOTA METODOLOGICA: este documento reconstruye retroactivamente el Plan de Iteracion de este sprint a partir del historial real de commits de Git y de la documentacion existente del proyecto (documento_metodologia_scrum.md, entregable.md, sprint_6_report.md segun corresponda). No fue redactado antes de ejecutar el sprint -- se elabora ahora para cumplir el requisito de contar con un Plan de Iteracion formal por cada sprint entregado en el curso.

## 2. Objetivo de la Iteración

Guía de llenado: Describa el resultado concreto que se espera alcanzar.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Hacer el sistema de IA "production-ready" incorporando reentrenamiento continuo y un fallback de OCR robusto, mejorar la visualizacion de datos con Recharts, y sentar la base estructural del futuro cliente movil.

## 3. Alcance

Guía de llenado: Defina lo incluido y excluido en esta iteración.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Incluido en este sprint:

Endpoint /retrain para Continuous Learning (Human-in-the-Loop).

Mejoras visuales de graficos con Recharts y ordenamiento dinamico de categorias.

Fallback avanzado de OCR (montos sin simbolo de moneda, destinatarios de Yape).

Exclusion de movimientos inactivos del analisis de gastos y de las alertas.

Scaffold inicial del cliente React Native (arquitectura monorepo).

Excluido de este sprint:

Pantallas funcionales del cliente movil -- desarrolladas mas adelante, fuera del periodo de este curso.

## 4. Entregables Esperados

Guía de llenado: Liste los productos verificables a generar.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Endpoint /retrain de Continuous Learning | Permite reentrenar el modelo con correcciones del usuario. | Completado |
| Graficos Recharts mejorados | Ordenamiento dinamico de categorias por uso real. | Completado |
| OCR con fallback robusto | Cubre montos sin simbolo de moneda y destinatarios de Yape. | Completado |
| Scaffold del cliente React Native | Estructura monorepo lista para desarrollo movil futuro. | Completado |

## 5. Cronograma y Actividades

Guía de llenado: Detalle actividades, responsables y fechas.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Implementar endpoint /retrain para Continuous Learning (3bd783e, 5e335c2, 02f39b9) | Equipo | 03-04-2026 | 03-04-2026 | Completado |
| A2 | Mejorar visualizacion con Recharts y corregir bugs de instalacion/JSX (d95d3ab, 0d7ffcb, 60e1e6b) | Equipo | 03-04-2026 | 03-04-2026 | Completado |
| A3 | Robustecer el fallback de OCR para montos y destinatarios Yape (ea0859d, e9efc81) | Equipo | 03-04-2026 | 03-04-2026 | Completado |
| A4 | Excluir movimientos inactivos del analisis y corregir verbo HTTP de desactivacion (2c1c22d, 58c6e3e) | Equipo | 04-04-2026 | 04-04-2026 | Completado |
| A5 | Scaffold inicial del cliente React Native (b14c5c7) | Equipo | 04-04-2026 | 04-04-2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Guía de llenado: Identifique personal, infraestructura y software.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

React Native / Expo (solo scaffold en este sprint).

Recharts para visualizacion.

El mismo microservicio de ML desplegado en Sprint 3.

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Guía de llenado: Registre riesgos y acciones preventivas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El fallback de OCR puede seguir fallando ante formatos de comprobante no previstos. | Medio | Se documento como mejora continua via Human-in-the-Loop (/retrain) en vez de intentar cubrir el 100% de los casos de una sola vez. |
| Iniciar el scaffold movil sin un backend "mobile-ready" podria generar retrabajo mas adelante. | Bajo | Se limito estrictamente a la estructura (scaffold), sin logica de negocio todavia. |

## 8. Criterios de Aceptación

Guía de llenado: Defina cómo se validará el éxito.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

El endpoint /retrain acepta correcciones del usuario y actualiza el modelo.

Los graficos reflejan datos reales ordenados dinamicamente por uso.

Los movimientos inactivos no aparecen ni en alertas ni en el analisis de gastos.

## 9. Evidencias

Guía de llenado: Especifique pruebas, capturas y registros.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Commit del fallback avanzado de OCR | git log (hash e9efc81, referenciado tambien en documento_metodologia_scrum.md 6.1) | Equipo |
| Estructura del scaffold React Native | Directorio /mobile del monorepo | Equipo |

## 10. Indicadores de Éxito

Guía de llenado: Métricas que permitan medir resultados.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos de OCR corregidos manualmente que alimentan el reentrenamiento | Metrica cualitativa | Sin meta numerica fijada en este sprint | No aplica |

## 11. Seguimiento y Control

Guía de llenado: Reuniones, acuerdos y observaciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Continuacion directa del mismo bloque intensivo de Sprint 3, cerrando al dia siguiente -- sin ceremonia formal de planificacion separada, dado que fue tratado como continuidad del mismo esfuerzo.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Guía de llenado: Consolidar mejoras para siguientes iteraciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Separar "hacer funcionar la IA" (Sprint 3) de "hacerla confiable en el mundo real" (Sprint 4) permitio priorizar mejor el trabajo -- confirma la practica de "Risk-First" que el equipo documento formalmente en documento_metodologia_scrum.md, seccion 4.3.