PLAN DE ITERACIÓN
CONSTRUCCION DE SOFTWARE I

Plantilla Corporativa Avanzada
Planificación, ejecución y seguimiento de iteraciones de laboratorio

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10-09-2026 | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) | Reconstruccion retroactiva del Plan de Iteracion a partir del historial de Git y la documentacion existente del proyecto (no redactado antes de ejecutar el sprint). |

## 1. Información General

Guía de llenado: Registrar los datos básicos de la iteración y los participantes.

| Laboratorio | Construccion de Software I - Plan de Iteracion (Plantilla Corporativa Avanzada) |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 5 - Recuperacion de Cuentas Real y Seguridad de Red |
| Fecha Inicio | 25-05-2026 |
| Fecha Fin | 31-05-2026 |
| Líder | Rol rotativo (Scrum Master rotativo entre ambos integrantes, segun documento_metodologia_scrum.md) |
| Equipo | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) |

NOTA METODOLOGICA: este documento reconstruye retroactivamente el Plan de Iteracion de este sprint a partir del historial real de commits de Git y de la documentacion existente del proyecto (documento_metodologia_scrum.md, entregable.md, sprint_6_report.md segun corresponda). No fue redactado antes de ejecutar el sprint -- se elabora ahora para cumplir el requisito de contar con un Plan de Iteracion formal por cada sprint entregado en el curso.

## 2. Objetivo de la Iteración

Guía de llenado: Describa el resultado concreto que se espera alcanzar.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Reemplazar el flujo de recuperacion de contrasena por uno que envie correos reales via Brevo API, con un modo demo de respaldo si el proveedor SMTP falla, y configurar CORS dinamico para que el frontend en Vercel (con subdominios variables) se comunique con el backend sin friccion.

## 3. Alcance

Guía de llenado: Defina lo incluido y excluido en esta iteración.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Incluido en este sprint:

Envio real de correos de recuperacion via Brevo API.

Modo demo global cuando no hay SMTP disponible.

Enlaces de recuperacion adaptativos segun el origen de la peticion.

Timeouts SMTP y fallback ante fallos de conexion del hosting.

CORS dinamico para subdominios de Vercel.

Excluido de este sprint:

Perfil de usuario y planificador independiente -- eso es Sprint 6.

## 4. Entregables Esperados

Guía de llenado: Liste los productos verificables a generar.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| Recuperacion de contrasena con envio real de correo | Integracion funcional con Brevo API. | Completado |
| Modo demo de respaldo ante fallo de SMTP | El flujo no se cae si el proveedor de correo falla. | Completado |
| CORS dinamico para Vercel | Cualquier subdominio de preview de Vercel puede comunicarse con el backend. | Completado |

## 5. Cronograma y Actividades

Guía de llenado: Detalle actividades, responsables y fechas.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Implementar modulo de recuperacion de contrasena real (e0a5070, b689a59) | Equipo | 31-05-2026 | 31-05-2026 | Completado |
| A2 | Configurar CORS dinamico para subdominios de Vercel (5924cf0) | Equipo | 31-05-2026 | 31-05-2026 | Completado |
| A3 | Habilitar modo demo global sin SMTP y enlaces adaptativos (3d9a289, a20184b) | Equipo | 31-05-2026 | 31-05-2026 | Completado |
| A4 | Agregar timeouts SMTP y fallback ante fallos de conexion (1d4d684) | Equipo | 31-05-2026 | 31-05-2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Guía de llenado: Identifique personal, infraestructura y software.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Brevo API (proveedor SMTP).

Variables de entorno seguras para credenciales del proveedor.

Vercel (frontend) y Render (backend).

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Guía de llenado: Registre riesgos y acciones preventivas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Dependencia de un proveedor SMTP externo (Brevo) que puede fallar o tener limites de envio. | Alto | Se implemento el modo demo como fallback explicito, documentado en documento_metodologia_scrum.md seccion 7.1 como ejemplo de la filosofia "Fail Fast" del equipo. |
| Un CORS mal configurado podria bloquear el frontend en despliegues de preview de Vercel. | Medio | Se opto por CORS dinamico en vez de una whitelist estatica de dominios. |

## 8. Criterios de Aceptación

Guía de llenado: Defina cómo se validará el éxito.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Un usuario real recibe el correo de recuperacion de contrasena.

Si Brevo falla, el sistema no se cae: entra en modo demo automaticamente.

El frontend se comunica sin errores de CORS desde cualquier subdominio de Vercel.

## 9. Evidencias

Guía de llenado: Especifique pruebas, capturas y registros.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Commit de envio real via Brevo API | git log (hash b689a59) | Equipo |
| Configuracion de timeouts SMTP | backend/services/usuarios.service.js | Equipo |

## 10. Indicadores de Éxito

Guía de llenado: Métricas que permitan medir resultados.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de fallos de envio de correo que tumban el flujo completo | 0% | 0% (gracias al modo demo) | Cumplido |

## 11. Seguimiento y Control

Guía de llenado: Reuniones, acuerdos y observaciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Sesion intensiva de un dia (10 commits) enfocada exclusivamente en este flujo, sin mezclar otras funcionalidades -- consistente con la estrategia de "clusters de valor" documentada en documento_metodologia_scrum.md, seccion 5.1.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Guía de llenado: Consolidar mejoras para siguientes iteraciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Para un servicio externo con capa gratuita como Brevo, el fallback no es opcional: es lo que evita que una funcionalidad critica (recuperar el acceso a la cuenta) dependa al 100% de un tercero fuera del control del equipo.