PLAN DE ITERACIÓN
CONSTRUCCION DE SOFTWARE I

Plantilla Corporativa Avanzada
Planificación, ejecución y seguimiento de iteraciones de laboratorio

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 10-09-2026 | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) | Reconstruccion retroactiva del Plan de Iteracion a partir del historial de Git y la documentacion existente del proyecto (no redactado antes de ejecutar el sprint). |

## 1. Información General

Guía de llenado: Registrar los datos básicos de la iteración y los participantes.

| Laboratorio | Construccion de Software I - Plan de Iteracion (Plantilla Corporativa Avanzada) |
| --- | --- |
| Iteración | Sprint 6 - Planificador de Compras Independiente y Perfil de Usuario |
| Fecha Inicio | 08-06-2026 |
| Fecha Fin | 15-06-2026 |
| Líder | Rol rotativo (Scrum Master rotativo entre ambos integrantes, segun documento_metodologia_scrum.md) |
| Equipo | Sebastian Arce Bracamonte (2019062886) - Brant Antony Chata Choque (2020067577) |

NOTA METODOLOGICA: este documento reconstruye retroactivamente el Plan de Iteracion de este sprint a partir del historial real de commits de Git y de la documentacion existente del proyecto (documento_metodologia_scrum.md, entregable.md, sprint_6_report.md segun corresponda). No fue redactado antes de ejecutar el sprint -- se elabora ahora para cumplir el requisito de contar con un Plan de Iteracion formal por cada sprint entregado en el curso.

## 2. Objetivo de la Iteración

Guía de llenado: Describa el resultado concreto que se espera alcanzar.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Implementar y desplegar el modulo de Planificacion de Compras Inteligente basado en la capacidad de ahorro historica del usuario, y habilitar la administracion del perfil personal del usuario autenticado, garantizando un flujo de datos seguro. (Objetivo tomado textualmente de sprint_6_report.md, el informe de cierre real de este sprint.)

## 3. Alcance

Guía de llenado: Defina lo incluido y excluido en esta iteración.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Incluido en este sprint:

RF-12: Planificador de Compras (logica de calculo de viabilidad segun ahorro mensual).

RF-15: Perfil de Usuario (visualizacion y edicion segura de datos personales).

Filtro mensual, ingresos constantes y registro historico con contrasena.

Excluido de este sprint:

Tests automatizados de los casos CP-38 a CP-42 -- quedaron pendientes y se resolvieron en el Plan de Iteracion del Sprint 7.

Pagina independiente /planificador -- el RF-12 se entrego como componente embebido, desviacion documentada.

Eliminacion real de cuenta -- quedo pendiente para Sprint 7.

Documentacion de URLs reales de produccion -- quedo pendiente para Sprint 7.

## 4. Entregables Esperados

Guía de llenado: Liste los productos verificables a generar.

| Entregable | Descripción | Aceptado |
| --- | --- | --- |
| RF-15 Perfil de Usuario | ProfilePage.jsx + endpoint /api/usuarios/me, sin exponer passwordHash. | Completado |
| RF-12 Planificador de Compras (logica) | Calculo de viabilidad de compra segun ahorro mensual real. | Completado (con desviacion arquitectonica) |
| Suite de tests CP-38 a CP-42 | Verificacion automatizada de Planificador y Perfil. | Pendiente -> heredado a Sprint 7 |
| Documentacion de URLs de produccion | DEPLOY_FRONTEND.md / DEPLOY_BACKEND.md con enlaces reales. | Pendiente -> heredado a Sprint 7 |

## 5. Cronograma y Actividades

Guía de llenado: Detalle actividades, responsables y fechas.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Implementar planificador (logica + componente embebido) (46220e3) | Sebastian Arce Bracamonte | 15-06-2026 | 15-06-2026 | Completado (con desviacion) |
| A2 | Implementar pagina y endpoints de Perfil de Usuario (46220e3) | Sebastian Arce Bracamonte | 15-06-2026 | 15-06-2026 | Completado |
| A3 | Implementar filtro mensual e ingresos constantes (f4f778c) | Brant Antony Chata Choque | 15-06-2026 | 15-06-2026 | Completado |

## 6. Recursos Requeridos

Guía de llenado: Identifique personal, infraestructura y software.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

React (frontend), Node.js/Express (backend), MongoDB (persistencia).

Jest (suite existente de 94 pruebas, sin extender todavia en este sprint).

## 7. Riesgos y Mitigaciones

Guía de llenado: Registre riesgos y acciones preventivas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Desviacion arquitectonica: el Planificador quedo embebido en el Dashboard en vez de ser una pagina propia. | Medio | Riesgo materializado: se registro explicitamente como pendiente critico en sprint_6_report.md y se resolvio formalmente en el Plan de Iteracion del Sprint 7. |
| Ausencia de tests automatizados deja la validacion dependiendo enteramente de pruebas manuales. | Alto | Riesgo materializado: documentado en sprint_6_report.md (casos CP-38 a CP-42) y heredado como prioridad del Sprint 7. |

## 8. Criterios de Aceptación

Guía de llenado: Defina cómo se validará el éxito.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

La edicion de perfil persiste correctamente en MongoDB sin exponer el campo passwordHash.

El calculo del planificador es correcto tanto en el caso normal como en el caso de ahorro <= 0.

## 9. Evidencias

Guía de llenado: Especifique pruebas, capturas y registros.

| Evidencia | Ubicación | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Informe formal de cierre del sprint | sprint_6_report.md | Sebastian Arce Bracamonte / Brant Antony Chata Choque |
| Casos de prueba documentados como pendientes (CP-38 a CP-42) | sprint_6_report.md, seccion "Evidencia de Pruebas" | Equipo |

## 10. Indicadores de Éxito

Guía de llenado: Métricas que permitan medir resultados.

| Indicador | Meta | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos completados sin desviacion (RF-12, RF-15) | 2 de 2 | 1 de 2 (RF-15 completo; RF-12 con desviacion) | Parcial |
| Casos de prueba automatizados de este sprint | 5 (CP-38 a CP-42) | 0 (documentados como pendientes) | No cumplido en este sprint |

## 11. Seguimiento y Control

Guía de llenado: Reuniones, acuerdos y observaciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Sprint Review formal con el Mag. Ricardo Valcarcel, declarado en su momento como "Entregable Final" del curso (ver encabezado de sprint_6_report.md). Las ceremonias siguieron el esquema descrito en documento_metodologia_scrum.md, seccion 5.4.

## 12. Lecciones Aprendidas y Cierre

Guía de llenado: Consolidar mejoras para siguientes iteraciones.

Ejemplo: Implementar y validar un entorno de pruebas para garantizar la ejecución exitosa de los casos de prueba planificados.

Los pendientes identificados al cierre (tests, pagina independiente del planificador, eliminacion de cuenta, URLs de produccion) se trasladaron formalmente al backlog tecnico -- este traslado es exactamente el origen del Plan de Iteracion del Sprint 7, que ya fue construido como una iteracion de "hardening" dedicada a cerrar esta deuda con evidencia verificable.