## Slide 1
PLAN DE ITERACION - SPRINT 7
Mantenimiento Post-Entrega
FinanceFlow - de v1.3.0 a v1.4.0
Sebastian Arce Bracamonte . Brant Antony Chata Choque . Construccion de Software I

## Slide 2
CONTEXTO
02
Por que este sprint?
› Sprint 6 se cerro como "entregable final" (15.06.2026), pero funcionaba sin cumplir del todo la Definicion de Hecho del equipo.
› 4 pendientes criticos quedaron registrados en el propio informe de cierre: pruebas sin automatizar, pagina faltante, funcion sin implementar y documentacion incompleta.
› El riesgo: pendientes sueltos, sin dueno ni fecha, se olvidan. Un Plan de Iteracion los convierte en un ciclo corto y verificable.

## Slide 3
SPRINTS ANTERIORES
03
SPRINT 1
18-12-2025
Fundacion del Proyecto
› Monorepo backend/frontend creado
› Primer despliegue en Render (backend) y Vercel (frontend)
› Correccion de seguridad: credenciales reales removidas del repo

## Slide 4
SPRINTS ANTERIORES
04
SPRINT 2
05 al 06-01-2026
CRUD Core, Alertas y SDK
› CRUD de movimientos con categorias personalizables
› Alertas Inteligentes y Planificador de Compras v1
› Migracion completa a arquitectura SDK Balance propia

## Slide 5
SPRINTS ANTERIORES
05
SPRINT 3
03-04-2026
Integracion de Inteligencia Artificial
› Microservicio Python de OCR + NLP integrado
› Modelo Naive Bayes + TF-IDF para categorizar gastos
› Dockerfile optimizado para no caer por memoria en Render

## Slide 6
SPRINTS ANTERIORES
06
SPRINT 4
03 al 04-04-2026
Consolidacion de IA y base movil
› Reentrenamiento continuo (endpoint /retrain, Human-in-the-Loop)
› Fallback robusto de OCR + graficos Recharts mejorados
› Scaffold inicial del cliente React Native

## Slide 7
SPRINTS ANTERIORES
07
SPRINT 5
31-05-2026
Recuperacion de Cuentas Real
› Envio real de correos de recuperacion via Brevo API
› Modo demo de respaldo si el SMTP falla
› CORS dinamico para subdominios de Vercel

## Slide 8
SPRINTS ANTERIORES
08
SPRINT 6
15-06-2026
Planificador y Perfil de Usuario
› RF-15 Perfil de Usuario: completo y funcional
› RF-12 Planificador: logica correcta, pero como componente embebido
› 4 pendientes criticos quedaron para el Sprint 7 (este plan)

## Slide 9
OBJETIVO
09
Objetivo de la iteracion
Cerrar los 4 pendientes criticos del Sprint 6, sin tocar lo ya aceptado (RF-12, RF-15).
Sprint de "hardening", no de features nuevas.
Criterio de exito: al terminar, cualquiera puede correr "npm test" y abrir las URLs documentadas y verificar todo sin intervencion manual.

## Slide 10
ALCANCE
10
Que entra y que no
INCLUIDO
› Automatizar 5 tests (CP-38 a CP-42)
› Pagina independiente /planificador
› Eliminar cuenta funcional de verdad
› URLs reales de produccion documentadas
FUERA DE ALCANCE
› Nuevos Requerimientos Funcionales
› CI/CD con GitHub Actions
› Desarrollo del cliente React Native

## Slide 11
CRONOGRAMA
11
10 dias habiles
Dia 1
10-09
Planificacion
Dias 2-6
11 al 17-09
Ejecucion: A1-A4 en paralelo
Dia 7
18-09
Revision parcial
Dias 8-9
21 al 22-09
Deploy y cierre tecnico (A5)
Dia 10
23-09
Entrega y Sprint Review

## Slide 12
RIESGOS Y CRITERIOS
12
Que vigilamos y como sabremos que salio bien
RIESGO PRINCIPAL
› Eliminar cuenta es irreversible -> se implementa primero como soft-delete y se prueba antes de confiar en ella.
› Cold starts del free tier de Render pueden afectar la verificacion de URLs.
CRITERIOS DE ACEPTACION
› npm test: 99/99 pruebas en verde (94 existentes + 5 nuevas)
› /planificador navegable por URL directa
› Cuenta eliminada no puede volver a iniciar sesion
› URLs reales documentadas y verificadas

## Slide 13
RESULTADO ESPERADO
FinanceFlow v1.4.0
Deuda tecnica del Sprint 6 cerrada y verificable, sin intervencion manual.
Gracias - preguntas